# 基于动态风险画像的职业安全检查辅助系统研究方案

RiskProfile-Agent: Profile-Grounded Multi-Agent Decision Support for Auditable Occupational Safety Inspection

## 1. 项目摘要

本研究面向职业安全检查中的有限资源分配问题。现有风险排序模型可以根据历史检查记录，把更值得人工查看的对象排在前面，但一个风险分数通常不能回答三个实际问题：为什么该对象排名较高、历史记录涉及哪些官方安全标准、生成的解释是否有可靠证据。

为解决这些问题，本研究提出RiskProfile-Agent。系统先把OSHA历史检查记录整理成按单位、季度更新的动态风险画像，再由固定的统计模型计算风险分数和排序。随后，四个分工明确的智能模块依次整理画像事实、查找OSHA官方规定、生成复核建议、检查数字和依据。检查通过的内容才能进入最终建议卡。证据不够、数据缺失或前后冲突时，系统转交人工或停止生成。

## 2. 一句话论文故事

RiskProfile-Agent先用固定程序计算画像和排序，再用智能模块查资料、写建议、核对依据。每句话都要标明来源；证据不足就转人工或停止。

## 3. 研究背景与问题

安全监管机构无法同时检查所有单位，因此需要确定优先查看对象。OSHA历史检查记录和违章记录可以帮助形成候选排序，但这些记录存在以下困难：

1. 只有实际接受过检查的单位才有检查结果；没有被检查过，不等于没有违章；

2. 尚未办结或结果还未完全公开的检查，不能直接记成“没有发现违章记录”；

3. 同一单位可能改名、搬迁或出现不同地址，纵向连接存在不确定性；

4. 历史检查类型、检查范围和行业分布并非随机；

5. 公开的违章明细表通常只有OSHA标准编号，没有完整的现场情况说明；

6. 大语言模型可能曲解数字、引用不相关标准或补造现场事实；

7. 普通的“先查资料、再生成回答”方法能够提供文档，但不能自动保证回答中的每句话都得到文档支持。

因此，本文研究一个更具体的问题：

在严格控制时间信息、数据权限和结论边界的条件下，职责分离的多智能体系统能否把动态风险画像转化成有官方证据、可以逐条复核的决策支持材料？

## 4. 研究目标与预期贡献

本研究目标是把“算画像、查法规、写建议、核依据”做成一条可以复查的流程。

预期贡献包括：

1. 提出带有统一时间截点、可用时间约束和证据指针的动态风险画像定义；

2. 建立将固定风险排序与大语言模型解释分开的RiskProfile-Agent架构；

3. 建立包含画像事实、正确法规答案、异常案例和人工盲评材料的RiskProfile-OSHA评价数据集；

4. 建立“每句话—对应依据—检查结果”的证据记录表；证据不够时停止生成。

### 4.1 本文统一使用的中文名称

为方便阅读，正文优先使用中文。英文缩写只在第一次出现或程序字段中保留。

| 本文使用的中文名称 | 英文、程序名称或通俗解释 |
| --- | --- |
| 智能体或智能模块 | Agent |
| 画像整理模块 | Profile Agent |
| 法规检索模块 | Retrieval Agent |
| 复核建议模块 | Review Agent |
| 内容审查模块 | Audit Agent |
| 流程控制器 | Orchestrator |
| 训练集 | Train |
| 验证集 | Validation |
| 缓冲期 | Embargo |
| 正式测试集 | Test |
| 评价数据集 | Benchmark |
| 格式规则 | Schema |
| 阶段验收 | Gate |
| 背景信息 | Context |
| 长期累计画像 | Static profile |
| 近期变化画像 | Dynamic profile |
| OSHA检查记录 | Inspection |
| OSHA违章明细记录 | Violation |
| 违章记录 | citation |
| OSHA标准编号 | standard |
| 同一匿名单位在同一季度合并后的分析样本，简称“季度样本” | episode |
| 匿名单位编号 | entity_proxy_id |
| 无依据陈述率 | Unsupported Claim Rate |
| 安全转人工率 | Safe Deferral Rate |
| 成熟检查 | 结果已经等待足够时间，可以较可靠地判断是否签发违章记录的检查 |
| 数据快照 | 在某个日期保存下来、之后不随官网更新而变化的数据副本 |
| 冻结或锁定 | 正式测试前把规则和文件定好，测试后不再根据结果随意修改 |

## 5. 总体技术路线

系统遵循两个基本原则：

- 风险排序由固定程序负责：智能模块不能改变风险分数、候选名额或数据时间划分；

- 智能模块只整理资料和解释结果：最终结果是人工复核线索，不是违法认定、处罚建议或事故预测。

## 6. 数据集总体设计

本研究不是只使用一张数据表，而是使用“三个必须层级加一个可选扩展层”。

| 数据层 | 数据来源 | 主要用途 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向画像层 | OSHA检查表和违章明细表 | 构建历史画像、风险分数和随后检查结果 | 必须 |
| 官方证据层 | OSHA/eCFR标准、解释文件和数据定义 | 为“先查法规、再生成回答”的过程和内容核查提供官方依据 | 必须 |
| 输出评价层 | 自建RiskProfile-OSHA评价数据集 | 评价数字、法规检索、引用、生成安全和人工可用性 | 必须 |

OSHA官方数据总入口：https://www.osha.gov/data

## 7. 主数据：OSHA检查表与违章明细表

### 7.1 OSHA检查表

官方入口：https://data.dol.gov/datasets/10334

主要字段：

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| activity_nr | 检查唯一编号，也是连接违章明细表的主键 |
| open_date | 检查开始日期 |
| close_case_date | 案件关闭日期和成熟度判断辅助信息 |
| insp_type | 检查类型，如计划性、投诉、事故等 |
| insp_scope | 完整、部分、记录检查或未实际检查 |
| naics_code | 行业筛选 |
| site_state、reporting_id | 地区和监管背景 |
| nr_in_estab | 单位规模信息 |
| host_est_key | OSHA内部单位标识，只作为实体匹配证据之一 |
| 名称、地址 | 只在受限区域用于保守的单位匹配，不交给任何智能模块 |

### 7.2 OSHA违章明细表

官方入口：https://data.dol.gov/datasets/10338

主要字段：

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| activity_nr | 与OSHA检查表连接 |
| citation_id | 一次检查内部的违章记录编号 |
| standard | 被引用的OSHA标准编号，是查找法规的主要入口 |
| viol_type | 违章记录类型 |
| issuance_date | 违章记录的签发时间，也是判断信息何时可以使用的重要日期 |
| gravity | 严重程度辅助分析 |
| nr_exposed | 涉及人数，仅在信息时间合规时使用 |
| delete_flag | 删除记录处理 |
| initial_penalty、current_penalty | 描述性字段，必须防止使用未来更新值 |

两张表都包含检查编号，因此可以按下面的方式连接：

Inspection.activity_nr = Violation.activity_nr

一条违章记录的唯一标识建议使用：

(activity_nr, citation_id)

### 7.3 行业范围

为与现有项目保持联系，主分析可以先使用四组电力及电气相关行业：

| 组别 | NAICS | 含义与限制 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 221122 | 电力配电 |
| G2 | 2211*但排除221122 | 其他发电、输电和配电单位 |
| G3 | 237130 | 电力和通信线路相关施工，包含部分通信业务 |
| G4 | 238210 | 电气承包和布线安装，包含部分网络和通信布线 |

论文统一称为“电力及电气相关行业”，不能称为纯电力作业。

如主样本不足，可以增加制造业或建筑业作为外部验证，但必须在打开正式测试答案前定好规则。这些行业不能临时混入主分析。

## 8. 一个分析样本和一张画像分别是什么

一个样本定义为：

把同一个匿名单位在同一个自然季度内符合条件的检查合在一起，作为一个“季度样本”。

如果同一匿名单位在同一季度有多次符合条件的检查，就按事先定好的规则合并为一个季度样本。画像截止日定为该季度的第一天，程序字段名为ranking_cutoff。计算画像时，只能使用这个日期以前已经公开、可以正常使用的信息。

### 8.1 画像的正式含义

画像定义为：

在季度开始日，对一个匿名代理单位此前已经公开且成熟的历史检查记录进行可追溯汇总，形成背景、长期累计、近期变化、历史风险构成、模型排序和数据质量标记组成的结构化特征集合。

每张画像分为六部分：

| 组成部分 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 背景信息 | 行业类别、监管背景和季度等截止日前已经知道的信息 |
| 长期累计情况 | 历史检查次数、历史签发违章记录的次数和平滑后的历史比例 |
| 近期变化情况 | 最近检查距今多久、近一年和近两年的检查情况、越近权重越大的累计量 |
| 历史风险构成 | 历史OSHA标准编号及其对应的R1—R9风险类别 |
| 模型结果 | 固定M2模型给出的风险分数和同季度排名位置 |
| 数据质量说明 | 是否没有历史、是否缺少字段、是否存在未分类记录或单位匹配不确定 |

画像只能说明“截至某个时间点，公开历史记录呈现出什么特征”.

### 8.2 画像时间截点与历史集合

对某个匿名单位和某个季度，先找出所有在画像截止日前已经可以使用的历史检查。程序用Hi(t)表示这组历史记录。一条历史检查要被纳入，必须同时满足：

1. 属于同一个已经核对并锁定的匿名单位；

2. 检查开始日期早于画像截止日，程序字段名为ranking_cutoff；

3. 该检查结果已经在画像截止日前公开，程序中的结果可用日期字段为label_available_time；

4. 来自当前研究冻结的数据快照和规则版本；

5. 没有使用未来名称、未来地址或未来记录完成实体连接；

6. 不是当前季度样本自身包含的检查。

每个画像指标都要登记以下内容：中文名称、简单解释、计算公式、原始字段、使用了哪些历史记录、信息何时可用、缺失值怎样处理、能否交给模型、能否交给智能模块，以及画像版本。

程序必须自动检查：任何用于计算画像的历史信息，都已经在画像截止日前公开。程序中的检查条件为：

max(source_available_time) < ranking_cutoff

### 8.3 背景信息

背景部分只保留截止日时已经知道的内容：

- 匿名样本编号sample_id；

- 自然季度和画像截止日，程序字段名为ranking_cutoff；

- 截点前最近一条成熟历史记录对应的行业组；

- 截点前已经知道的监管地区或监管体系；

- 季度或季节编码；

- 是否存在足够的成熟历史。

### 8.4 长期累计画像

下面的公式是给程序实现和论文方法部分使用的，先理解每个指标的中文含义即可。

成熟历史检查数定义为：

Ni(t)=j∈Hi(t)1

中文名称为“历史检查次数”，程序字段为history_inspections。

历史签发违章记录的检查次数定义为：

Yi(t)=j∈Hi(t)yj

其中，yj=1表示该次历史检查在规定观察期内至少签发一条符合条件的违章引用记录。中文名称为“历史签发违章记录的检查次数”，程序字段为history_positive_inspections。

历史检查很少时，直接计算比例容易得到0或1这样的极端值。因此使用加1平滑：

Ri(t)=Yi(t)+αNi(t)+α+β

第一版固定α=1,β=1。这个指标在正文中称为“平滑历史比例”，程序字段为smoothed_positive_rate。例如，6次成熟历史检查中有2次签发了违章记录，平滑后的比例为(2+1)/(6+2)=0.375。没有历史记录时暂记为0.5，同时标注“没有历史记录”。这里的0.5只是计算用的初始值，不能解释为实际风险率。

### 8.5 近期变化画像

距最近一次可用检查的天数定义为：

Dinsp,i(t)=t-max⁡{open_datej:j∈Hi(t)}

“距最近一次签发违章记录的检查天数”只使用yj=1且结果在截止日前已经可用的记录。没有历史或从未签发违章记录时保留缺失，并单独标记原因，不能直接填0。

固定时间窗口采用左闭右开：

[t-365天, t)    
    [t-730天, t)

分别计算：

- inspections_365d、positives_365d；

- inspections_730d、positives_730d。

时间衰减权重定义为：

第一版固定半衰期h=365天，分别计算decayed_inspections和decayed_positives。刚发生的历史记录权重接近1，365天前权重为0.5，730天前权重为0.25。

第一版不设置“管理水平差”“重复违章倾向”或“近期明显恶化”等主观字段。没有经过验证的趋势指标也不进入画像。

### 8.6 历史风险构成、模型结果和数据质量标记

历史风险构成只使用截止日前已经公开的OSHA标准编号（standard），并按锁定的分类规则转换为R1—R9。建议保存：

- 历史OSHA标准编号（historical_standard_codes）；

- 历史风险类别（historical_risk_categories）；

- 各风险类别出现次数（risk_category_counts）；

- 未能分类的比例（risk_category_unmapped_rate）。

确定性模型输出包括：

- 风险分数（程序字段risk_score）：固定M2模型的输出；

- 季度内排名位置（程序字段risk_percentile）：该样本在同一季度候选对象中的相对位置；

- 模型版本（程序字段model_version）：模型和数据预处理版本；

- 分数来源（程序字段score_evidence）：计算该分数所用模型文件的版本和SHA-256。

质量标记至少包括：

- 没有历史检查记录（no_history_flag）；

- 没有签发违章记录的历史检查（no_positive_history_flag）；

- 缺少最近检查日期（missing_last_inspection_flag）；

- 缺少最近一次签发违章记录的检查日期（missing_last_positive_flag）；

- 风险类别未映射比例（risk_category_unmapped_rate）；

- 单位匹配存在不确定性（entity_match_uncertain_flag）；

- 可用依据不足（insufficient_evidence_flag）。

这些标记用于提醒内容审查模块转交人工或停止生成。

### 8.7 画像输入字段的中文写法

论文、任务书和人工复核表都使用中文名称。程序可以保留英文变量名，两者按下表对应：

| 中文名称 | 含义 | 程序字段 |
| --- | --- | --- |
| 样本编号 | 匿名样本的唯一编号 | sample_id |
| 所属季度 | 当前分析季度 | quarter |
| 画像截止日 | 允许使用历史信息的最后时间点 | ranking_cutoff |
| 画像版本 | 本次画像规则的版本 | profile_version |
| 行业类别 | 电力及电气相关行业分组 | industry_group |
| 监管背景 | 州计划或联邦监管等背景 | jurisdiction_context |
| 历史检查次数 | 截止日前可用的成熟历史检查数 | history_inspections |
| 历史签发违章记录的检查次数 | 历史检查中至少签发一条违章记录的次数 | history_positive_inspections |
| 平滑历史比例 | 对历史比例进行平滑后的数值 | smoothed_positive_rate |
| 距最近检查天数 | 截止日距最近一次可用检查的天数 | days_since_last_inspection |
| 距最近违章记录检查天数 | 截止日距最近一次签发违章记录的检查天数 | days_since_last_positive |
| 近365天检查次数 | 近一年成熟历史检查数 | inspections_365d |
| 近365天签发违章记录的检查次数 | 近一年签发违章记录的历史检查数 | positives_365d |
| 近730天检查次数 | 近两年成熟历史检查数 | inspections_730d |
| 近730天签发违章记录的检查次数 | 近两年签发违章记录的历史检查数 | positives_730d |
| 衰减后的历史检查量 | 越近的检查权重越大的累计量 | decayed_inspections |
| 衰减后的违章记录量 | 越近的违章记录权重越大的累计量 | decayed_positives |
| 历史OSHA标准编号 | 历史记录涉及的OSHA标准编号 | historical_standard_codes |
| 历史风险类别 | 历史OSHA标准编号对应的R1—R9类别 | historical_risk_categories |
| 风险分数 | M2模型给出的分数 | risk_score |
| 季度内排名位置 | 该样本在同季度候选对象中的相对位置 | risk_percentile |
| 信息缺失说明 | 哪些字段缺失或依据不足 | missing_information_flags |

一张画像输入卡应当是下面这种形式。数字仅用于说明：

| 项目 | 示例值 |
| --- | --- |
| 样本编号 | SAMPLE_000127 |
| 所属季度 | 2024年第2季度 |
| 画像截止日 | 2024年4月1日 |
| 行业类别 | 其他发电、输电和配电单位 |
| 历史检查次数 | 6次 |
| 历史签发违章记录的检查次数 | 2次 |
| 平滑历史比例 | 0.375 |
| 距最近检查天数 | 210天 |
| 近365天检查次数 | 1次 |
| 近365天签发违章记录的检查次数 | 0次 |
| 历史风险类别 | R1、R5 |
| 风险分数 | 0.64 |
| 季度内排名位置 | 前12% |
| 信息缺失说明 | 无 |

程序运行前要检查这些字段是否齐全、类型是否正确。画像整理模块只能把已有数字写成事实，不能重新计算或修改。例如，“截至该季度共有6次成熟历史检查”必须指向“历史检查次数”这一字段。

### 8.9 最终要预测什么，以及怎样划分风险类别

本项目要预测的结果定义为：

下一次实际检查在规定观察期内是否签发至少一条符合条件的违章记录。

它只能称为“下一次实际检查是否签发违章记录”，不能称为全部未来真实违章。仍在处理的案件、未实际开展检查的记录和结果尚未成熟的季度样本不能直接记为0。

对于后来签发违章记录的季度样本，再把对应的OSHA标准编号分成R1—R9：

- R1：电气危险与带电防护；

- R2：个人防护装备；

- R3：能量隔离与上锁挂牌；

- R4：高处作业与坠落；

- R5：培训、许可和程序执行；

- R6：机械设备和工器具；

- R7：受限空间、消防和危险环境；

- R8：现场通道、物体打击和综合防护；

- R9：其他或尚未分类。

## 9. 时间划分和防止未来信息泄漏

建议沿用现有时间划分：

| 数据部分 | 时间 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练集 | 2015Q1—2021Q4 | 建立画像模型和开发各智能模块 |
| 验证集 | 2022Q1—2023Q1 | 选择检索方法、提示词和处理流程 |
| 缓冲期 | 2023Q2—2023Q4 | 隔开训练数据和正式测试数据 |
| 正式测试集 | 2024Q1—2025Q4 | 只使用一次的时间外评价 |

## 10. 官方法规知识库

### 10.1 主要来源

知识库优先收录：

1. OSHA 29 CFR标准正文；

2. eCFR对应现行法规；

3. OSHA Letters of Interpretation；

4. OSHA检查数据字段解释文件（Inspection Detail Definitions）；

5. OSHA现场工作手册（Field Operations Manual）中与检查范围和优先级相关的章节。

电力相关重点标准包括：

- 1910.269：发电、输电和配电，https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.269；

- 1910的S分部分：一般电气安全；

- 1910.147：危险能量控制；

- 1910.132—1910.138：个人防护装备；

- 1926的V分部分：电力输配电施工，https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/；

- 1926的M分部分：坠落防护；

- 1926的X分部分：梯子和楼梯；

- 1926的CC分部分：起重设备。

解释文件入口：https://www.osha.gov/laws-regs/interpretations

解释文件要单独标明为“解释资料”，程序字段值为interpretation，不能把它当作法规正文。已经归档（Archive）、不再代表现行政策的文件，只能用于了解历史，不能作为当前建议的主要依据。

### 10.2 知识库需要保存哪些信息

每段法规资料都要保存下表信息。正文和人工检查表使用中文名称，程序字段名只供编程时对照：

| 中文名称 | 说明 | 程序字段 |
| --- | --- | --- |
| 文档编号 | 每段法规资料的唯一编号 | document_id |
| OSHA标准编号 | 例如1910.269(a)(1) | standard_number |
| 标题 | 条款或解释文件的标题 | title |
| 正文 | 官方原文 | text |
| 来源类型 | 法规正文、解释文件或历史资料 | source_type |
| 来源网址 | 可以回到官方原文的链接 | source_url |
| 生效日期 | 文件开始生效的日期 | effective_date |
| 获取日期 | 本项目下载该文件的日期 | retrieved_at |
| 是否为历史资料 | 标明文件是否已经归档 | is_archived |

知识库必须保存为固定版本。正式测试时不能临时访问不断更新的网页，也不能把搜索引擎摘要当作正式依据。

## 11. 自建RiskProfile-OSHA评价数据集

现有OSHA表格只能提供检查记录和违章记录，不能直接判断智能模块有没有抄错数字、引错法规或补造事实。因此，本项目还要建立一套专门的评价数据。

### 11.1 每条评价样本包含什么

| 中文名称 | 用途 | 程序字段 |
| --- | --- | --- |
| 样本编号 | 匿名样本的唯一编号 | sample_id |
| 画像截止日 | 确定哪些历史信息可以使用 | ranking_cutoff |
| 画像内容 | 智能模块实际读取的整张画像 | profile_json |
| 允许引用的画像事实 | 用来自动检查数字是否抄对 | allowed_profile_facts |
| 历史OSHA标准编号 | 用来查找相关官方规定 | historical_standard_codes |
| 正确的法规文档编号 | 人工核对后的法规检索答案 | gold_regulation_document_ids |
| 正确的风险类别 | 人工核对后的R1—R9类别 | gold_risk_categories |
| 锁定的风险分数 | 固定统计模型给出的分数 | frozen_risk_score |
| 锁定的季度内排名 | 该样本在同季度中的相对位置 | frozen_risk_percentile |
| 后续是否签发违章记录 | 只在最终评价时打开的答案 | future_citation_label |
| 后续违章类别 | 只在最终评价时打开的答案 | future_citation_categories |
| 数据用途 | 说明属于训练、验证、缓冲或正式测试 | split |

“后续是否签发违章记录”和“后续违章类别”相当于考试答案。智能模块运行时不能看到，只有最终评价时才能打开。

### 11.2 推荐规模

- 自动评价集：不少于1000张画像卡；

- 异常输入测试集：不少于200张卡；

- 人工盲评集：80—120张卡；

- 人工评价至少两人独立完成；

### 11.3 自动标准答案

自动标准答案来自三类确定性来源：

1. 画像字段本身，用来核对数字和变化情况；

2. “OSHA标准编号→官方条款”的人工核对表，用来检查找到的法规是否正确；

3. 已锁定的“OSHA标准编号→R1—R9”分类表，用来检查风险类别是否正确。

自然语言报告不能只让另一个大语言模型自动打分。模型评分只能作为辅助，还必须由人抽查；同一个模型不能既负责生成内容，又成为唯一的评价者。

## 14. RiskProfile-Agent的四个智能模块

### 14.1 确定性画像与排序层

职责：

- 构造季度画像；

- 计算冻结风险分数和风险分位；

- 按固定预算产生候选排序；

- 标记字段缺失和数据不确定性。

该层不使用大语言模型，保证相同输入得到相同结果。

### 14.2 画像整理模块

只读取白名单字段，把画像转换成结构化事实。

允许：

- “截止该季度，历史共有3次成熟检查”；

- “最近一次可用检查距截止日240天”；

- “近365天共有1次成熟历史检查”。

所有数字都要标明来自画像中的哪个字段。程序用profile:<field_name>记录这一对应关系。

### 14.3 法规检索模块

根据历史OSHA标准编号和风险类别查找官方资料，输出：

- 文档ID；

- 条款编号；

- 相关片段；

- 来源URL；

- 文档版本和获取日期；

- 检索得分。

它只能检索证据，不能判断单位现场是否违反条款。

### 14.4 复核建议模块

生成最多三项人工复核重点。每项包含：

- 建议关注什么；

- 依据哪些画像事实；

- 对应哪些官方标准；

- 缺少哪些现场信息；

- 建议人工怎样核实。

### 14.5 内容审查模块

将报告拆分为原子陈述，逐条检查：

- 数字是否与画像一致；

- 标准和条款是否存在；

- 引用片段是否支持陈述；

- 是否出现违法认定、事故必然性或处罚意见；

- 是否隐瞒关键缺失信息。

审计失败时，只允许：

- 删除陈述；

- 将陈述降级为不确定；

- 转人工复核；

- 拒绝。

### 14.6 流程控制器

使用固定状态机：

读取画像 → 检索证据 → 生成草稿 → 逐条审计 → 通过/转人工/拒绝

不允许无限循环修改。达到最大审计轮次仍未通过时必须停止。

## 15. 证据账本和最终建议卡

每句话都要说明依据来自哪里，不能只给结论。证据分为三类：

| 证据类型 | 中文说明 | 程序中的记录形式 |
| --- | --- | --- |
| 画像字段 | 说明数字来自画像中的哪个项目 | profile:<field_name> |
| 官方法规 | 说明依据来自哪份官方文档、哪一条 | regulation:<document_id>#<section> |
| 分类规则 | 说明风险类别是按哪一版规则判断的 | mapping:<rule_version>#<rule_id> |

最终建议卡固定包含：

1. 匿名样本编号和季度；

2. 冻结风险分数、分位和排序来源；

3. 已核对的历史事实；

4. 最多三项复核重点；

5. 对应官方条款；

6. 缺失信息和不确定性；

7. 逐条证据账本；

8. 智能模块、模型、提示词和知识库版本；

9. 审计状态；

10. 通过、人工复核或拒绝结果。

## 16. 研究问题RQ research question

### RQ1：画像事实是否被准确表达？

使用结构化画像后，相比“只让大模型直接回答”和普通检索增强生成，能否减少数字错误、字段遗漏和对缺失信息的猜测？

### RQ2：独立审计是否减少无依据内容？

加入独立的内容审查模块后，法规引用是否更准确，无依据陈述和越界结论是否减少？

### RQ3：复核重点是否与随后记录相关？

系统给出的前三项复核类别，能否覆盖更多后续实际检查中出现的违章类别？

### RQ4：异常输入下是否安全？

面对缺失字段、冲突文档、错误标准、过期规定和提示注入，系统能否正确拒绝或转人工？

### RQ5：是否帮助人工复核？

使用建议卡是否能提高专业人员对证据可追溯性和实用性的评分，并减少查找证据时间？

## 17. 对照方法

| 编号 | 方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 固定模板，不使用大语言模型 | 最基础的事实对照，用来判断大语言模型是否真正增加价值 |
| B1 | 大模型直接回答 | 测量不查法规、也不审查时的错误 |
| B2 | 普通检索增强生成 | 检索法规后直接生成回答 |
| B3 | 结构化单智能体 | 使用画像和法规，但所有工作由一个智能体完成 |
| B4 | 多智能体但无独立审查 | 测量内容审查模块带来的变化 |
| B5 | 完整RiskProfile-Agent | 本文方法 |

公平比较要求：

- 尽量使用同一个基础模型；

- 相同知识库；

- 相同最大输出长度；

- 固定解码参数；

- 相同输入字段；

- 相同评价样本；

- 记录模型名称和在线调用接口（API）版本。

建议至少使用两类模型检查结果是否稳定：一类是可以本地部署的开放权重模型，另一类是性能较强的在线接口模型。具体名称和版本在实验启动前定好。

## 18. 评价指标

### 18.1 画像事实准确性

- 数字准确率：画像中的数字被正确转述的比例；

- 字段覆盖率：应该报告的画像字段被正确写出的比例；

- 缺失信息如实说明率：缺失字段被明确说明而不是被猜测补全的比例；

- 未来信息使用率：输出中使用未来信息的比例，目标为0。

### 18.2 检索与引用

- 前5条结果能否找全正确法规（Recall@5）；

- 正确法规在结果中排得是否靠前（MRR）；

- 前10条结果的整体排序质量（nDCG@10）；

- 法规引用准确率；

- 重要陈述有依据的比例；

- 引用错误版本的比例。

### 18.3 生成安全

- 无依据陈述率；

- 越界结论率；

- 处理规则一致率；

- 安全转人工率；

- 首次审计通过率；

- 平均返工次数。

### 18.4 业务相关性

- 后续违章类别前三项召回率（Next-Category Recall@3）；

- 复核重点准确率；

- 风险等级一致率（Risk-tier Consistency）。

这些指标只表示与随后实际检查记录的对应关系，不能解释为系统识别了全部真实危险。

### 18.5 人工评价

采用5级量表评价：

- 事实正确性；

- 证据可追溯性；

- 建议清晰度；

- 实用性；

- 过度表述风险；

- 完成复核所需时间。

还要报告两名评价者给出的分数是否一致，可使用Cohen's kappa、加权kappa或ICC等一致性系数。只需理解“数值越高，说明两人的判断越接近”，具体计算由程序完成。

### 18.6 效率

- 单卡延迟；

- 输入输出的文字量（Token数）；

- 在线模型调用费用；

- 拒绝比例；

- 每种方法的总运行时间。

## 20. 统计分析

- 所有方法在同一案例上配对比较；

- 对“通过/失败”这类结果，使用适合成对样本的McNemar检验；

- 对分数或等级结果，使用成对反复抽样或Wilcoxon符号秩检验；

- 以匿名单位为聚类单位计算95%置信区间；

- 同时进行多个主要比较时，使用Holm方法降低偶然得到显著结果的风险；

- 同时报告绝对差值、相对差值和95%置信区间；

- 不只报告p值；

- 正式测试前指定唯一主要指标和唯一主要方法比较。

建议主要指标为：

无依据陈述率

建议主要比较为：

RiskProfile-Agent（B5）与结构化单智能体（B3）比较

## 22. IEEE Access论文章节框架

### 摘要（Abstract）

按照“问题—方法—数据—实验—最重要结果—边界”组织，约200—250词。实验完成前不填虚构数字。

结果句模板：

与较强的对照方法相比，RiskProfile-Agent使无依据陈述率降低了[X]个百分点，法规引用准确率由[A]提高到[B]，并在时间外正式测试中保持[C]%的处理规则一致率。

完成正式实验后，再把这句话翻译成符合IEEE Access写作习惯的英文。方括号中的数字不能提前填写。

### I. 引言（Introduction）

- 有限检查资源和风险排序需求；

- 风险分数缺乏法规证据和可复核解释；

- 大语言模型以及“先检索资料、再生成回答”的方法在安全场景中的错误风险；

- 本文方法概述；

- RQ1—RQ5；

- 3—4条可证伪贡献；

- 提前呈现最强结果。

### II. 相关工作（Related Work）

分为四组综合讨论：

1. 职业安全风险预测和动态画像；

2. 有限监管资源排序；

3. 大语言模型、检索增强生成和智能体检索系统在安全领域的应用；

4. 可信生成、引用核验和人工在环。

已有研究已经把智能体和检索增强生成用于安全场景。本文不能把“使用多个智能体”当作创新，而要说明纵向画像、固定排序、未来信息控制、逐条证据记录、证据不足时停止和强对照实验有什么实际作用。

### III. 研究问题和数据

- OSHA数据和行业范围；

- 季度样本和画像截止日；

- 怎样判断检查结果已经完全公开，以及为什么只有实际受检对象才有结果；

- 动态画像与冻结风险分数；

- 官方知识库；

- 评价数据集构造；

- 输入白名单和数据权限。

### IV. RiskProfile-Agent方法

- 总体架构；

- 画像整理模块；

- 法规检索模块；

- 复核建议模块；

- 内容审查模块；

- 流程控制器；

- 证据账本；

- 失败关闭；

- 建议卡格式。

### V. 实验方案

- B0—B5；

- 自动评价集、异常输入测试集、人工评价集；

- 模型和检索配置；

- 评价指标；

- 统计方法；

- 时间外正式测试；

- 成本和复现环境。

### VI. 实验结果

- 画像事实与检索；

- 无依据陈述和引用；

- 后续违章类别；

- 异常输入与安全拒绝；

- 人工评价与效率；

- 删除不同模块后的变化，以及更换模型后的稳定性；

### VII. 讨论与局限

- 多智能体带来的额外成本与可靠性变化；

- 公开数据缺乏完整现场描述；

- 受检样本选择偏差；

- 匿名单位编号不等于稳定的法人单位编号；

- OSHA标准不能直接等价映射到中国规程；

- 系统结果受模型和知识库版本影响；

- 本文不是实际现场部署或因果效果评价。

### VIII. 结论

只总结被实验支持的贡献，强调可审计、人工在环和适用边界。

## 23. 图表计划 (Fig图，Table表)

| 编号 | 内容 | 支持的论点 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | 大模型直接回答、普通检索增强生成与RiskProfile-Agent总体比较 | 说明排序、解释和审查如何分工 |
| Fig. 2 | 画像构造、季度截止、知识库版本和正式测试时间线 | 说明没有使用未来信息 |
| Fig. 3 | 系统流程和通过/转人工/拒绝出口 | 说明证据不足时如何停止 |
| Fig. 4 | B0—B5主结果及95%CI | 支持审计模块贡献 |
| Fig. 5 | 不同异常类型下的安全转人工率 | 支持异常处理能力 |
| Fig. 6 | 人工评分和复核时间 | 支持实际可用性 |
| Table I | 主数据、知识库和评价数据集统计 | 说明研究规模 |
| Table II | B0—B5模块差异 | 保证公平比较 |
| Table III | 主自动评价结果 | 主要证据表 |
| Table IV | 逐个删除模块后的结果 | 说明各模块作用 |
| Table V | 错误类型和案例 | 说明局限 |
| Table VI | 人工盲评结果 | 说明实际价值 |
| Table VII | ITA外部验证 | 说明文本场景适用性 |

## 31. 详细实施计划

### 31.1 推荐技术栈

| 层级 | 推荐工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.11 | 数据、模型、智能模块和评价统一实现 |
| 数据处理 | 现有Pandas/SQLite流水线，必要时DuckDB分块 | 正式数据清洗、连接和筛选 |
| 确定性模型 | scikit-learn | R0、M1、M2和概率/排序输出 |
| 流程控制 | LangGraph | 固定“整理画像→查法规→写建议→核内容”的顺序 |
| 输入输出格式 | Pydantic + JSON格式规则 | 检查画像、检索结果、建议卡和审查结果的格式 |
| 法规检索 | 关键词检索（BM25）+向量检索+可选重排序 | 比较关键词、向量和混合检索 |
| 本地向量索引 | FAISS、Qdrant或Chroma三选一 | 保存冻结法规向量 |
| 模型接口 | 统一模型调用接口（Model Adapter） | 在不修改其他程序的情况下切换不同模型 |
| 运行记录 | 逐步运行日志（JSONL）+配置文件+文件校验值（SHA-256） | 记录每次调用、工具使用、成本和版本 |
| 实验分析 | pandas、scipy、scikit-learn | 对同一批样本进行公平比较、反复抽样计算置信区间并汇总指标 |
| 演示界面 | Streamlit或Gradio，可选 | 展示建议卡，不作为论文主证据 |
| 复现环境 | requirements.lock或conda-lock，Docker可选 | 固定依赖和运行环境 |

建议只用LangGraph控制总流程。法规检索可以调用LlamaIndex，也可以自己实现关键词和向量检索，但总流程只能由一个框架控制。

### 31.2 推荐目录结构

RiskProfile-Agent/    
    ├── configs/                 # 数据、画像、模型、检索和智能模块配置    
    ├── data/    
    │   ├── 00_raw_restricted/   # 原始OSHA数据，受限    
    │   ├── 01_intermediate/     # 清洗和连接结果    
    │   ├── 02_train_validation/ # 普通开发区    
    │   └── 03_test_sealed/      # 正式测试输入和答案，受限    
    ├── knowledge/    
    │   ├── raw_official/        # 官方法规原文快照    
    │   ├── chunks/              # 文档切分结果    
    │   └── index/               # 冻结检索索引    
    ├── benchmark/    
    │   ├── automatic/           # 自动评价集    
    │   ├── red_team/            # 异常和攻击样本    
    │   └── human_blind/         # 人工盲评材料    
    ├── schemas/                 # 画像、证据和建议卡的格式规则    
    ├── src/    
    │   ├── data_pipeline/    
    │   ├── profiles/    
    │   ├── risk_model/    
    │   ├── retrieval/    
    │   ├── agents/    
    │   └── evaluation/    
    ├── runs/                    # 每次实验的不可覆盖输出    
    ├── manifests/               # 数据、模型、知识库和正式测试承诺    
    └── paper/                   # 图表、数字索引和论文稿件

### 31.4 阶段1：建立环境和最小端到端样例

具体任务：

1. 建立独立Python环境并锁定依赖；

2. 使用少量非正式样例跑通数据→画像→检索→建议卡→审计；

3. 建立画像输入、法规证据、复核建议卡和内容审查结果四类格式规则；

4. 建立统一日志格式，记录模型、给模型的指令、工具调用、输入输出文字量、运行时间和异常；

5. 为每个模块准备至少一个正常样例和一个失败样例；

6. 确认程序报错时不会覆盖已有实验输出。

成果：

- environment_lock；记录Python和各软件包的版本，便于在其他电脑上重复运行；

- profile_schema.json；规定画像输入必须包含哪些字段以及字段格式；

- evidence_schema.json；规定法规证据要保存哪些内容以及怎样填写；

- review_card_schema.json；规定最终复核建议卡的栏目和格式；

- audit_result_schema.json；规定内容检查结果怎样记录，包括通过、转人工和拒绝；

阶段验收1：同一输入可以重复产生格式正确的输出

主要负责人：学生4；学生1核对数据入口，学生3核对画像输入格式。

### 31.5 阶段2：冻结OSHA正式数据快照

具体任务：

1. 从美国劳工部（DOL）官方入口下载OSHA检查表和违章明细表；

2. 固定下载日期、请求参数、页数、行数、字段和文件SHA-256；

3. 按最新load_dt和正式规则去重；

4. 使用activity_nr连接两表，并验证Violation唯一键；

5. 排除删除记录和未实际检查记录；

6. 建立互斥行业组221122、2211_other、237130和238210；

7. 输出缺失、重复、连接失败、异常日期和开放案件报告；

8. 原始名称和地址只保存在受限区。

成果：

- data_manifest.json；记录数据来源、下载日期、行数、文件位置和文件校验值；

- inspection_clean和violation_clean；经过清洗、去重后可供分析的检查表和违章明细表；

- join_audit.csv；记录两张表是否正确连接，以及哪些记录没有连接成功；

- industry_filter_audit.csv；记录各行业保留、排除的样本数量和排除原因；

- data_quality_report.md。汇总缺失值、重复记录、异常日期等数据质量问题

阶段验收2：数据快照完整；主键和连接检查通过；行业组互不重叠；尚未办结或结果没有完全公开的记录，没有被直接记成“未发现违章记录”。

主要负责人：学生1；学生2核对数据定义和行业说明。

### 31.6 阶段3：确认匿名单位、建立季度样本和检查结果

具体任务：

1. 使用名称、地址、host_est_key等证据形成保守实体候选；

2. 生成不含检查结果的盲审表；

3. 两人独立判断同一/不同/无法确定，第三人只裁定分歧；

4. 为核对后的单位生成匿名单位编号，程序字段为entity_proxy_id，并明确它不是稳定的法人单位编号；

5. 把同一匿名单位在同一季度内符合条件的检查合并成一个季度样本；

6. 定义每个组成检查的观察窗和结果可用时间；

7. 只要其中一次检查在观察期内签发了合格的违章记录，就把该季度样本记为“签发违章记录”；只有所有组成检查的结果都完全公开后，才能记为“未签发违章记录”；

8. 形成训练集、验证集、缓冲期和正式测试集；

9. 正式测试答案以及能够查出答案的原始记录进入受限区。

成果：

- entity_match_candidates_blind.csv；供同学判断两条单位记录是否属于同一单位的匿名复核表；

- entity_review_final.csv；保存单位匹配的最终判断和分歧处理结果；

- episode_table.csv；列出每个季度样本由哪些检查记录合并而成；

- label_maturity_audit.csv；说明每个检查结果是否已经完全公开，以及能否用于研究；

- split_audit.csv；记录每个样本被分到训练集、验证集、缓冲期或正式测试集的原因；

阶段验收3：单位匹配复核达到预设要求；每个季度样本由哪些检查组成都可以追查；正式测试集每季度有多少结果已经完全公开、哪些记录被排除以及为什么排除，都有记录。

主要负责人：学生1；学生2和学生5独立盲审，学生3裁定分歧。

### 31.7 阶段4：构建并验证画像

具体任务：

1. 按第8节锁定背景信息、长期累计画像、近期变化画像、历史风险构成、模型结果和数据质量标记；

2. 为每个字段登记公式、来源字段、可用时间、缺失规则和允许用途；

3. 计算history_inspections、history_positive_inspections和smoothed_positive_rate；

4. 计算距最近一次检查的天数、距最近一次签发违章记录的天数、近一年和近两年的检查情况，以及越近权重越大的累计量；

5. 统计历史OSHA标准编号及其R1—R9风险类别，但第一版不把这些类别交给M1/M2模型；

6. 运行自动未来信息断言；

7. 从训练集和验证集中抽取至少20个样本进行人工复算；

8. 分别验证有历史、无历史、无阳性、窗口边界、同日事件和未成熟记录；

9. 生成智能模块允许读取的字段清单和受限证据卡。

成果：

- feature_dictionary.csv；用中文解释每个画像指标的含义、来源和计算方法；

- profile_definition_manifest.json；记录本次画像使用了哪些指标和哪一版计算规则；

- profiles_train_validation；保存训练集和验证集已经计算好的画像数据；

- profile_recalculation_audit.csv；记录人工复算结果，用来检查程序计算是否正确；

- temporal_leakage_audit.json；记录程序是否误用了画像截止日以后才知道的信息；

- agent_profile_whitelist.json。列出允许交给智能模块读取的画像字段。

阶段验收4：人工抽查得到的核心数字与程序一致；没有使用画像截止日以后才知道的信息；公开画像中没有名称、地址、正式测试样本明细或公开连接编号；画像输入格式检查全部通过。

主要负责人：学生3；学生1运行正式数据程序并核对来源。

### 31.8 阶段5：冻结确定性排序底座

具体任务：

1. 实现R0平滑历史率基线；

2. 实现M1：背景信息加长期累计画像的逻辑回归；

3. 实现M2：在M1基础上增加近期变化画像；

4. M1与M2使用完全相同的样本、缺失处理、标准化、正则化和随机种子；

5. 只使用训练集确定缺失值处理、数据缩放和模型参数；

6. 在验证集报告平均准确率指标AP、前20%召回率、概率误差和校准情况；

7. 生成冻结风险分数和季度内风险分位；

8. 风险模型与智能模块分开，任何智能模块都不能修改分数。

成果：

- - `risk_model_registry.yaml`：登记R0、M1、M2模型分别使用哪些输入和参数；

- - `validation_ranking_metrics.csv`：保存各模型在验证集上的排序评价结果；

- - `frozen_m2_model`：保存正式测试时使用的M2模型文件；

- - `frozen_preprocessor`：保存缺失值处理、数据缩放等固定的数据处理步骤；

- - `risk_score_manifest.json`：记录风险分数由哪个模型、哪批数据和哪版程序生成。

阶段验收5：M1和M2使用同一批样本和处理方式；模型输入与画像允许字段一致；风险分数可以复算；不能因为验证集结果不理想而临时更换规则。

主要负责人：学生4；学生3核对特征组和画像解释。

### 31.9 阶段6：建立官方知识库和检索器

具体任务：

1. 收集OSHA/eCFR法规正文、解释文件和数据定义；

2. 记录文档ID、条款号、来源类型、URL、版本日期、获取日期和SHA-256；

3. 区分法规正文、解释文件和历史Archive文件；

4. 按条款结构切分文档，禁止只按固定字符数破坏条款边界；

5. 建立“OSHA标准编号→官方文档片段”的固定对应表；

6. 准备一批经过人工核对的“查询问题—正确文档”答案，用来检查法规检索是否正确；

7. 比较关键词检索、向量检索和混合检索，必要时增加结果重排序；

8. 在验证集上确定每次返回的法规条数并锁定；

9. 正式测试时只能读取已经锁定的知识库，不能临时联网补材料。

成果：

- `document_inventory.csv`：列出知识库中每份官方文件的名称、网址、日期和版本；

- `regulation_chunks.jsonl`：保存按条款切分后的法规文字，供检索程序查找；

- `knowledge_manifest.json`：记录知识库包含哪些文件以及每个文件的校验值；

- `standard_document_mapping.csv`：记录OSHA标准编号与官方法规片段的对应关系；

- `retrieval_gold.csv`：保存经过人工核对的“查询问题—正确法规”答案；

- `retrieval_validation_metrics.csv`：保存不同检索方法在验证集上的比较结果；

阶段验收6：所有依据来自官方来源；文档版本可以追查；法规检索的正确答案经过人工核对；检索方法和每次返回条数已经确定，正式测试前不再更改。

主要负责人：学生2；学生4接入检索程序，学生5抽查引用来源。

### 31.10 阶段7：建立RiskProfile-OSHA评价数据集

具体任务：

1. 从训练集和验证集构建自动评价案例；

2. 每个案例分开保存智能模块输入和未来评价答案；

3. 自动生成“允许引用的画像事实”和对应的正确数字，程序字段为allowed_profile_facts；

4. 根据固定对应表生成“正确法规文档编号”，程序字段为gold_regulation_document_ids；

5. 构造不少于200个异常或诱导性输入案例；

6. 设计80—120个分层人工盲评案例；

7. 覆盖有/无历史、不同风险分位、不同风险类别、证据充分/不足和不同产业组；

8. 检查智能模块运行目录中不存在future_*字段。

成果：

- `benchmark_cases.jsonl`：保存可以交给智能模块运行的评价案例，不包含未来答案；

- `benchmark_gold_restricted.jsonl`：保存每个案例的正确数字、正确法规和后续结果，只供最终评价使用；

- `red_team_cases.jsonl`：保存缺失字段、错误法规、诱导性指令等异常输入案例；

- `human_blind_sample.csv`：保存人工盲评样本，并隐藏具体方法名称；

- `benchmark_manifest.json`：记录评价数据集的样本数量、分组规则、版本和校验值；

阶段验收7：自动评价不少于1000例，异常测试不少于200例，人工盲评80—120例；样本分层和排除原因完整；正确答案不能只靠生成模型自己判断。

主要负责人：学生3；学生2核对法规检索的正确答案，学生5检查盲评材料是否容易读懂。

### 31.11 阶段8：实现四个智能模块和固定流程

#### 画像整理模块

1. 只接收画像白名单；

2. 将画像转换为结构化原子事实；

3. 每个数字都要标明来自哪个画像字段，程序记录格式为profile:<field_name>；

4. 禁止补造管理、现场和违法判断。

#### 法规检索模块

1. 根据历史OSHA标准编号和风险类别形成检索问题；

2. 返回文档ID、条款、片段、URL、版本和得分；

3. 找不到足够证据时返回空结果和原因，不得编造条款。

#### 复核建议模块

1. 最多生成三项复核重点；

2. 每项引用画像事实和法规证据；

3. 列出缺少的现场信息和人工核实方法；

4. 禁止法律结论、处罚建议和事故必然性。

#### 内容审查模块与程序核对器

1. 拆分原子陈述；

2. 使用Python规则核对数字和ID；

3. 使用独立语义审查核对证据是否支持陈述；

4. 检查未来字段、禁止性表达和美国/中国法规混用；

5. 输出每条陈述的PASS/DEFER/REJECT及原因。

#### 流程控制器

1. 使用固定LangGraph状态机；

2. 限定最大审计轮次；

3. 证据不足时失败关闭；

4. 保存每个步骤的输入、输出、运行时间、输入输出文字量和错误；

5. 不允许任何智能模块改变风险分数、候选排序或数据划分。

成果：

四个智能模块：可以运行的画像整理、法规检索、复核建议和内容审查程序；

- `agent_registry.yaml`：登记每个智能模块的职责、输入、输出和所用模型；

- `prompt_registry.yaml`：保存各模块使用的指令内容和版本；

- `forbidden_claim_rules.yaml`：列出系统不能生成的违法认定、处罚建议等表述；

- `orchestrator_graph`：规定四个模块的运行顺序和通过、转人工、拒绝条件；

- 正常、转人工和拒绝三类端到端样例：分别展示系统三种处理结果的完整过程。

阶段验收8：所有模块输出格式检查通过；没有依据时能够停止；最大修改次数限制有效；同一输入能够找到完整运行记录和证据清单。

主要负责人：学生4；学生2负责检索内容，学生3负责画像事实，学生5抽查建议卡可读性。

### 31.12 阶段9：实现B0—B5并在验证集上确定方案

具体任务：

1. 实现B0固定模板；

2. 实现B1大模型直接回答；

3. 实现B2普通检索增强生成；

4. 实现B3结构化单智能体；

5. 实现B4无独立内容审查的多智能体；

6. 实现B5完整RiskProfile-Agent；

7. 所有方法使用相同案例、基础模型、知识库、输出长度和最大证据数；

8. 在验证集比较数字、检索、引用、安全、运行时间和成本；

9. 分别删除内容审查、近期变化画像、证据编号和安全转人工功能，观察结果如何变化；

10. 选择并锁定模型、给模型的指令、每次返回的法规条数、最大修改次数和判断阈值；

11. 在第二个模型家族重复主要配置，作为稳健性分析。

成果：

- `baseline_registry.yaml`：记录B0—B5各方法包含哪些模块和使用哪些设置；

- B0—B5验证集输出：保存六种方法对同一批验证样本生成的结果；

- `validation_main_metrics.csv`：汇总六种方法在主要指标上的验证结果；

- `ablation_metrics.csv`：记录逐个删除模块后指标发生了什么变化；

- `cost_latency_metrics.csv`：记录每种方法的运行时间、文字量和调用费用；

- `model_family_robustness.csv`：比较更换基础模型后主要结论是否仍然稳定。

阶段验收9：B5至少与B3和B4公平比较；B5不能额外读取其他方法看不到的字段或证据；主要指标和配置全部由验证集确定并锁定。

主要负责人：学生4；学生2、学生3分别独立核对引用和数字评价器。

### 31.13 阶段10：异常输入测试、错误分析和人工盲评准备

具体任务：

1. 在异常输入测试集上运行全部关键方法；

2. 检查缺失字段、虚假的OSHA标准编号、过期法规、无关文档、诱导系统忽略规则的文字和要求系统直接认定违法的请求；

3. 记录安全转人工率、越界结论率和失败类型；

4. 建立人工评价量表和操作说明；

5. 隐藏方法名称、随机排列输出；

6. 先用少量验证集案例试评并修正评分说明；

7. 冻结盲评抽样、评分字段和一致性统计方法；

8. 锁定正式盲评人员和分工；正式盲评至少两人独立完成，并在阶段11生成固定的正式测试输出后开始；如无专业安全人员，只能评价一般可核对性，不能声称专家实用性。

成果：

- red_team_metrics.csv`：汇总系统处理异常和诱导性输入时的表现；

- `error_taxonomy.csv`：把发现的错误按数字错误、引用错误、越界结论等类型分类；

- `human_evaluation_protocol.md`：说明人工评价者怎样阅读、评分和处理分歧；

- `human_rating_form.csv`：供评价者填写正确性、清晰度、可追溯性和耗时等评分；

- `blind_randomization_manifest.json`：记录样本怎样随机排序和隐藏方法名称，保证盲评公平。

阶段验收10：评分说明能够被其他人独立执行；方法名称已经隐藏；系统开发者不能成为自己输出的唯一评分人；异常测试中的失败结果全部保留。

主要负责人：学生5；学生2核对引用题，学生3核对画像数字题，学生4不参与自己方法的唯一评分。

### 31.14 阶段11：锁定全部方法并打开正式测试答案

正式冻结清单至少包括：

- 数据快照和时间切分；

- 画像定义、输入输出格式规则和程序；

- M2模型和预处理；

- 知识库、检索索引和每次返回的法规条数；

- B0—B5代码、模型版本和提示词；

- 自动评价程序、统计程序和人工抽样方案；

- 运行环境；

正式流程：

1. 学生4冻结全部运行程序和配置；

2. 学生1在受限区使用锁定程序生成不含答案的正式测试输出；

3. 生成test_output_commitment.json，记录行数、样本ID哈希和输出SHA-256；

4. 学生5监督、学生2复核，确认冻结清单和承诺；

5. 首次尝试前写入不可覆盖的test_open_attempt.json；

6. 接入正式测试答案，使用已经锁定的评价程序计算唯一正式结果；

7. 无论成功或失败，保留attempt、日志、异常和部分输出；

8. 正式测试答案打开后，不得更换模型、知识库、提示词、阈值、指标或样本；

9. 如果出现程序性故障，只能如实报告该版本失败，不能删除记录后重跑同一研究版本。

成果：

- `frozen_manifest.json`：列出正式测试前锁定的程序、模型、知识库和配置及其校验值；

- `test_output_commitment.json`：记录打开答案前已经生成的测试输出数量和文件校验值；

- `test_open_attempt.json`：记录首次打开正式测试答案的时间、人员和执行状态；

- 正式B0—B5测试输出：保存六种方法对正式测试样本生成的原始结果；

- `test_main_metrics.csv`：汇总六种方法在正式测试集上的主要评价指标；

- `bootstrap_ci.csv`：保存主要方法差值及其95%置信区间；

- 正式开封记录：说明谁在什么时间、经过哪些确认后打开了正式测试答案

阶段验收11：正式测试只运行一次；所有输出与打开答案前的承诺一致；8个测试季度完整报告；负结果和失败结果没有被删除。

执行角色：学生1保管数据，学生4运行锁定的评价程序，学生5监督，学生2独立复核，学生3检查画像和公开图表中没有提前出现正式测试答案。

### 31.15 阶段12：统计分析、结论—证据对照表和论文写作

具体任务：

1. 计算B5 vs. B3主要差值和95%置信区间；

2. 计算B5 vs. B4关键辅助比较；

3. 以匿名单位为整体反复抽样，计算更稳健的置信区间；这种方法在程序中称为聚类bootstrap；

4. 根据结果类型选择成对比例检验、成对等级检验或成对反复抽样；程序中分别对应McNemar、Wilcoxon和配对bootstrap；

5. 报告全部季度、负差值、跨0区间、拒绝率、延迟和成本；

6. 完成人工盲评、一致性和复核耗时分析；

7. 为每个论文结论建立唯一证据索引；

8. 只有通过证据矩阵的主张才能进入摘要和结论；

9. C2不成立时将论文改写为失败情况和评价数据集研究；

10. C3不显著但C2/C4成立时，将主线限制为可信解释和安全拒绝；

11. 最后写摘要、结果、讨论和结论，禁止提前补写预计数字；

12. 按IEEE Access要求完成数据、代码、伦理、AI使用和作者贡献说明。

成果：

- `frozen_manifest.json`：列出正式测试前锁定的程序、模型、知识库和配置及其校验值；

- `test_output_commitment.json`：记录打开答案前已经生成的测试输出数量和文件校验值；

- `test_open_attempt.json`：记录首次打开正式测试答案的时间、人员和执行状态；

- 正式B0—B5测试输出：保存六种方法对正式测试样本生成的原始结果；

- `test_main_metrics.csv`：汇总六种方法在正式测试集上的主要评价指标；

- `bootstrap_ci.csv`：保存主要方法差值及其95%置信区间；

- 正式开封记录：说明谁在什么时间、经过哪些确认后打开了正式测试答案

阶段验收12：论文中的核心数字、比较和结论都能追查到锁定结果；没有把OSHA检查中的违章记录写成全部真实违章，也没有把系统建议写成执法或处罚结论。

主要负责人：学生5；学生4提供实验数字索引，学生1—3分别核对数据、法规和画像表述。

### 31.16 五人总体责任对应

| 学生 | 大方向 | 主责阶段 | 协作或核对阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生1 | 数据整理、单位匹配、测试数据保管 | 2、3、11 | 1、4、12 |
| 学生2 | 文献、风险分类、法规知识库与检索 | 6、8 | 2、3、7、9、10、11、12 |
| 学生3 | 画像、评价数据、数字核对与作图 | 3、4、7 | 1、5、8、9、10、11、12 |
| 学生4 | 风险模型、智能模块和实验 | 1、5、8、9、11 | 0、6、12 |
| 学生5 | 人工评价、证据整理、论文与投稿 | 10、11、12 | 3、6、7、8 |